ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PA3

BÁO CÁO HÀNG TUẦN

STORYLENS

(AI-Powered International Manga Reader)

Môn học: CSC10011 — Công nghệ phần mềm cho hệ thống trí tuệ nhân tạo

Lớp: TTNT2023      GVHD: GS.TS Nguyễn Văn Vũ

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Đình Hà Dương — 23122002

2. Phạm Phú Hòa — 23122030

3. Huỳnh Trung Kiệt — 23122039

4. Đào Sỹ Duy Minh — 23122041

5. Trần Chí Nguyên — 23122044

6. Nguyễn Lâm Phú Quý — 23122048

TP. Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2026

Lưu ý: Báo cáo này tiếp nối báo cáo PA2 (kết thúc ở Tuần 6, 11–14/5/2026), bao gồm các Tuần 7, 8, 9 cho tới thời điểm nộp PA3 (02/06/2026).

# Tuần 7 (15/5 – 21/5/2026)

## Công việc đã hoàn thành

| Task | Người thực hiện | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Hiện thực nhóm tính năng Wibu: bookmark, đánh giá sao, reading-list, mục tiêu đọc ngày/tuần, hệ thống XP/level | 23122044, 23122048 | ✓ Hoàn thành |
| Thành tựu (achievements) tự mở khoá + toast + thông báo; migrate gamification từ localStorage sang DB | 23122041 | ✓ Hoàn thành |
| Reader nâng cao: copy text gốc/dịch, phím tắt, fullscreen, chế độ cuộn dọc/webtoon, vuốt, preload ảnh | 23122044 | ✓ Hoàn thành |
| Layout responsive đầy đủ (mobile/tablet/desktop); PWA service worker + trang offline | 23122002 | ✓ Hoàn thành |
| Account self-service + thư viện công khai + huỷ tác vụ + event bus + Stripe; notifications + share link | 23122039, 23122030 | ✓ Hoàn thành |
| WebSocket tiến trình pipeline (thay polling REST); idempotency-key cho upload/scrape | 23122039 | ✓ Hoàn thành |
| Tích hợp MangaDex (browse/search/đọc); scraper chương qua URL; export chương ra ZIP | 23122048 | ✓ Hoàn thành |
| Observability: Sentry + OpenTelemetry + security headers/CSP; RLS + deep health + i18n + lỗi song ngữ | 23122039, 23122041 | ✓ Hoàn thành |
| Bộ test E2E Playwright + CI (typecheck/lint/build/e2e/pytest); captcha Turnstile + Google OAuth | 23122002 | ✓ Hoàn thành |
| Studio QC: hiệu đính per-bubble (approve/reject); diễn đàn cộng đồng (mention, đính kèm, voting) | 23122044, 23122030 | ✓ Hoàn thành |

## Công việc chưa hoàn thành

manga-ocr thật chưa tích hợp vào pipeline production (vẫn dùng Gemini Vision tạm) — lên lịch fine-tune trên Kaggle ở Tuần 8.

Một số test E2E còn phụ thuộc dữ liệu mock; cần bổ sung test cho luồng thanh toán Stripe.

## Kế hoạch tuần kế tiếp

Fine-tune manga-ocr + YOLOv8 thật trên Manga109-s (Kaggle GPU) và tích hợp vào AI Module.

Bổ sung quản lý nguồn AI Module động (Admin) và Kaggle launcher cho ai_module.

Tinh chỉnh render chữ tiếng Việt vào bbox.

## Vấn đề / Rủi ro phát sinh

Khối lượng tính năng v2/v3 lớn dồn trong tuần — đã chia module song song (frontend/backend/ai/admin).

Cookie cross-domain SameSite=None cần HTTPS hai phía (Vercel/Render) — đã cấu hình & kiểm thử lại.

# Tuần 8 (22/5 – 28/5/2026)

## Công việc đã hoàn thành

| Task | Người thực hiện | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng pipeline fine-tune OCR end-to-end trên Manga109-s (01_parse, 02_yolo, 03_train_ocr) | 23122039, 23122002 | ✓ Hoàn thành |
| Fine-tune manga-ocr (kha-white/manga-ocr-base) trên 123.208 mẫu — đạt CER 6.1%, Char-Acc 93.9% (test) | 23122039 | ✓ Hoàn thành |
| Thêm MangaYoloDetector + cấu hình phát hiện cho pipeline manga; convert Manga109-s → YOLO | 23122048 | ✓ Hoàn thành |
| Kaggle launcher cho ai_module: liên kết model, cài dependency, tunnel Cloudflare, tail log worker | 23122048 | ✓ Hoàn thành |
| Module render HTML + xử lý panel cho dịch manga; tích hợp trọng số mới vào AI Module | 23122039 | ✓ Hoàn thành |
| Quản lý nguồn AI Module trong Admin (đặt/đổi endpoint động) + UI hỗ trợ | 23122041 | ✓ Hoàn thành |
| Script chạy migration Supabase (run_migrations.py); làm gọn menu người dùng TopBar (theme/ngôn ngữ) | 23122041, 23122002 | ✓ Hoàn thành |
| Diễn đàn: đính kèm ảnh/video, @mention autocomplete; sửa hiển thị gallery | 23122030 | ✓ Hoàn thành |

## Công việc chưa hoàn thành

mAP của YOLOv8 chưa chốt số cuối — pipeline đánh giá đã sẵn, sẽ báo cáo đầy đủ ở PA4.

Render chữ tiếng Việt dài trong bong bóng nhỏ còn tràn ở vài trường hợp — xử lý ở Tuần 9.

## Kế hoạch tuần kế tiếp

Tinh chỉnh render font-fitting cho tiếng Việt (binary-search cỡ chữ).

Ổn định Gemini (throttle/cooldown key) và xử lý timeout request nội bộ.

Hoàn thiện tài liệu PA3 (SAD v2, UI prototype) và chuẩn bị video demo.

## Vấn đề / Rủi ro phát sinh

Train trên Kaggle bị giới hạn thời gian/phiên GPU — lưu checkpoint theo epoch, chia tập theo title chống leak.

Phụ thuộc HuggingFace Space để phục vụ model — cần keep-alive + nguồn động phòng khi Space ngủ.

# Tuần 9 (29/5 – 02/6/2026)

## Công việc đã hoàn thành

| Task | Người thực hiện | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Render tiếng Việt: binary-search cỡ chữ tối ưu trong bbox YOLO, chỉnh offset/min-font | 23122039 | ✓ Hoàn thành |
| Cập nhật GEMINI_MODEL lên 2.5; throttle client-side + xử lý rate-limit & cooldown key | 23122030 | ✓ Hoàn thành |
| Cấu hình timeout có thể tuỳ biến cho request nội bộ (aiohttp); cải thiện HTTP/1.1 & tái dùng client Supabase | 23122039 | ✓ Hoàn thành |
| Sửa loạt lỗi: signed URL hết hạn, upload khi user chưa refresh, retry tải ảnh reader, audit offset | 23122002, 23122030 | ✓ Hoàn thành |
| Trang chi tiết manga + chọn chương + lọc ngôn ngữ; refactor MangaCard (mở tab mới) | 23122044 | ✓ Hoàn thành |
| TranslationFeedback ẩn sau khi vote + nút bỏ qua; cập nhật hero song ngữ (VI/EN) | 23122044, 23122030 | ✓ Hoàn thành |
| Tinh chỉnh ngưỡng detector (box threshold) + xử lý GPU; ổn định log subprocess (dịch) | 23122048 | ✓ Hoàn thành |
| Đánh giá YOLOv8 trên test (956 ảnh / 14.130 box): mAP@0.5=0.953, mAP@0.5:0.95=0.844, P=0.973, R=0.938 | 23122039 | ✓ Hoàn thành |
| Hoàn thiện tài liệu PA3: SAD v2 (Mục 1–7) kèm kết quả ML thật, sơ đồ deployment & use-case, UI prototype, README | 23122041, 23122048 | ✓ Hoàn thành |

## Công việc chưa hoàn thành

Video demo 2–3 phút và bộ ảnh chụp UI đang được hoàn tất tại thời điểm nộp.

Đánh giá đầy đủ YOLOv8 (mAP) và đánh giá dịch (BLEU/feedback quy mô) để dành cho PA4.

## Kế hoạch tuần kế tiếp

PA4: đánh giá chất lượng dịch (BLEU/chrF + human eval) và phân tích lỗi sâu cho YOLO/OCR (PR curve, theo thể loại).

Tối ưu cold-start (keep-alive, cân nhắc nâng cấp gói), bổ sung test cho thanh toán.

Thu thập dữ liệu hiệu đính (Studio QC + feedback) cho vòng tái huấn luyện kế tiếp.

## Vấn đề / Rủi ro phát sinh

Cold-start Render/HF Spaces ảnh hưởng trải nghiệm lần đầu — đã có keep-alive ping; demo cần đánh thức trước.

Quota Gemini free giới hạn lúc cao điểm — đã có key-rotation + throttle + cache để giảm rủi ro.